UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

SEDE CUENCA — CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

PLAN DE SPRINT 2

MotoEdu EC

Modulos M1 — Perfil Inteligente | M2 — Educacion Vial | M3 — Asistente RAG

| Estudiante: | Sanango Romero Jose Addrisu |
| --- | --- |
| Tutor: | Omar Gustavo Bravo Quezada Ph.D |
| Periodo Sprint 2: | 05 junio al 16 junio 2026 (12 dias, 96 horas) |
| Modulos: | M1 — Perfil Inteligente, M2 — Educacion Vial, M3 — Asistente RAG |
| Prerequisito: | Claude API Key activa en console.anthropic.com |
| Sprint Review: | 16 de junio de 2026 |
| GitHub: | github.com/AddrisuJS/MotoEduEC-Tesis-2026 |

Cuenca — Ecuador — 2026

# 1. RESUMEN EJECUTIVO DEL SPRINT 2

El Sprint 2 es el sprint de mayor carga de Inteligencia Artificial Generativa de todo el proyecto. Los tres modulos que se construyen (M1, M2 y M3) concentran el 80% de las llamadas a Claude API y contienen la hipotesis central de la tesis: que la IA Generativa puede personalizar el aprendizaje vial segun el perfil especifico de cada motociclista ecuatoriano.

| Parametro | Detalle |
| --- | --- |
| Periodo | 05 junio al 16 junio de 2026 — 12 dias laborables |
| Horas totales | 96 horas (8 horas diarias x 12 dias) |
| Modulos a construir | M1 — Perfil Inteligente, M2 — Educacion Vial, M3 — Asistente RAG |
| Prerequisito critico | Claude API Key activa con minimo $5 USD de credito |
| Tecnologia central | Claude API (claude-sonnet-4 + claude-haiku-4), ChromaDB RAG, PostgreSQL |
| Sprint Review | 16 junio 2026 — Demo al tutor con 3 perfiles + metricas RAGAS |
| Definition of Done | M1+M2+M3 funcionando con IA real. RAGAS faithfulness calculado. 3 demos con perfiles distintos. |

# 2. PREREQUISITOS ANTES DE ARRANCAR

Antes de comenzar el Sprint 2 se deben verificar y completar los siguientes prerequisitos:

| # | Prerequisito | Verificacion | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Obtener Claude API Key en console.anthropic.com y cargar minimo $5 USD de credito | Ejecutar: python -c 'import anthropic; c=anthropic.Anthropic(api_key="sk-ant-..."); print(c.messages.create(model="claude-haiku-4-5-20251001",max_tokens=10,messages=[{"role":"user","content":"test"}]).content)' | CRITICO |
| P2 | Docker de la tesis corriendo: 5 contenedores healthy | docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}' | CRITICO |
| P3 | CLAUDE_API_KEY configurada en .env del proyecto | Editar C:\Tesis\motoeduc-tesis\.env y poner la key real | CRITICO |
| P4 | 200 preguntas en PostgreSQL tesis verificadas | docker exec -it motoeduc_tesis_postgres psql -U motoeduc_user -d motoeduc_tesis -c 'SELECT COUNT(*) FROM preguntas_viales;' | IMPORTANTE |
| P5 | 200 documentos en ChromaDB tesis verificados | curl http://localhost:8003/api/v2/heartbeat | IMPORTANTE |
| P6 | Commit del Sprint 1 completo en GitHub | git log --oneline (verificar 3 commits) | IMPORTANTE |

NOTA: Si no tienes la Claude API Key al inicio del Sprint 2, los modulos M2 y M3 se construyen primero en modo mock (ya implementado en claude_service.py) y se activan con la key cuando este disponible.

# 3. SPRINT BACKLOG — TAREAS DETALLADAS

El sprint backlog esta organizado por modulo y dia de trabajo. Cada tarea tiene estimacion en horas, criterios de aceptacion y archivos involucrados.

## 3.1 M1 — Perfil Inteligente (Dias 1-3 / 24h)

El modulo M1 es el punto de entrada de todos los usuarios. Define el perfil que personaliza TODA la experiencia de la plataforma.

| Dia | Tarea | Archivo | Horas | Criterio de Aceptacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejorar endpoint POST /m1/perfil/crear con 5 preguntas de clasificacion: nivel de experiencia, tipo de uso, zona geografica, moto actual, objetivos de aprendizaje | routers/perfil.py | 8h | Onboarding con 5 campos. Clasificacion automatica en 6 perfiles. UUID de usuario generado y guardado en PostgreSQL. |
| 2 | Implementar generacion dinamica del system prompt personalizado con Claude API. El perfil se inyecta en cada llamada posterior. | services/claude_service.py | 8h | El system prompt incluye: nombre, tipo_uso, anos_experiencia, moto_actual, zona. Se verifica con 3 perfiles distintos (Delivery, Touring, Enduro). |
| 3 | Construir pagina frontend /perfil con formulario de onboarding de 5 pasos. Feedback visual al usuario con el perfil asignado. | frontend/app/perfil/page.tsx | 8h | Formulario de 5 pasos con navegacion. Muestra el perfil asignado con nombre, motos tipicas y nivel de riesgo. Guarda usuario_id en localStorage. |

## 3.2 M2 — Educacion Vial Personalizada (Dias 4-7 / 32h)

El modulo M2 es el nucleo educativo de la plataforma. Claude API genera lecciones y quizzes adaptados al perfil del motociclista.

| Dia | Tarea | Archivo | Horas | Criterio de Aceptacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Activar Claude API en generar_leccion(). Implementar generacion de lecciones con JSON estructurado: titulo, introduccion, puntos_clave[], ejemplo, tip_seguridad en las 5 categorias. | services/claude_service.py | 8h | Claude API genera leccion real en < 5 seg. JSON valido con todos los campos. Contenido diferente para perfil Delivery vs Touring. |
| 5 | Activar Claude API en generar_quiz(). Quiz de 10 preguntas con opciones A-D, respuesta correcta y explicacion pedagogica. Mezcla aleatoria de opciones. | services/claude_service.py | 8h | Quiz de 10 preguntas generado en < 8 seg. Opciones mezcladas. Explicacion de retroalimentacion presente en cada pregunta. |
| 6 | Implementar sistema de progreso: persistencia en PostgreSQL de lecciones completadas, puntajes por categoria y activacion de insignias al superar el 70%. | routers/educacion.py | 8h | POST /m2/educacion/progreso guarda correctamente. GET /m7/gamificacion/dashboard/{id} refleja el avance. Insignia se activa al 70%. |
| 7 | Construir paginas frontend: /educacion (lista de categorias), /educacion/leccion (contenido de leccion) y /educacion/quiz (quiz interactivo con temporizador). | frontend/app/educacion/ | 8h | 3 paginas funcionando. Leccion se muestra formateada. Quiz con opciones seleccionables, temporizador y feedback inmediato al responder. |

## 3.3 M3 — Asistente Experto RAG (Dias 8-10 / 24h)

El modulo M3 es el componente academicamente mas innovador: un asistente que combina recuperacion semantica de ChromaDB con generacion de Claude API para responder preguntas sobre la normativa vial ecuatoriana.

| Dia | Tarea | Archivo | Horas | Criterio de Aceptacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Actualizar el pipeline RAG en buscar_chromadb(): implementar embeddings de mayor calidad con sentence-transformers o la API de embeddings de Anthropic para reemplazar los embeddings hash del Sprint 1. | routers/asistente.py | 8h | Embeddings de dimension >= 384. Busqueda semantica retorna documentos relevantes al tema. Verificar con 5 preguntas de prueba sobre LOTTTSV. |
| 9 | Activar Claude API en asistente_rag(). El asistente debe: (1) usar el contexto recuperado de ChromaDB, (2) citar el articulo del reglamento, (3) gestionar historial de 6 turnos, (4) personalizar segun perfil. | services/claude_service.py + routers/asistente.py | 8h | Respuesta incluye cita del articulo LOTTTSV. Historial de conversacion funciona en 3 turnos. Respuesta diferente para perfil Delivery vs Touring. |
| 10 | Construir pagina frontend /asistente: chat interactivo con historial visible, indicador de fuentes RAG y boton de nueva conversacion. Ejecutar evaluacion RAGAS inicial con 20 preguntas. | frontend/app/asistente/page.tsx + tests/ragas_eval.py | 8h | Chat funcional con historial. Fuentes RAG visibles en cada respuesta. RAGAS faithfulness calculado y documentado sobre 20 preguntas. |

## 3.4 Integracion y Cierre (Dias 11-12 / 16h)

| Dia | Tarea | Archivo | Horas | Criterio de Aceptacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Pruebas de integracion M1+M2+M3: verificar que el perfil del usuario se propaga correctamente a M2 y M3, personalizando el contenido generado. Correccion de bugs. | tests/test_integracion_s2.py | 8h | Suite de 10 tests de integracion PASS. El perfil Delivery genera lecciones diferentes al perfil Touring. El asistente RAG usa el perfil para personalizar el tono. |
| 12 | Documentacion Sprint 2: reporte RAGAS, documentacion tecnica, commit final GitHub y preparacion de demo para Sprint Review con 3 perfiles. | docs/Sprint2_Documentacion.docx + GitHub | 8h | Documento de documentacion completo. RAGAS faithfulness documentado. 3 commits en GitHub. Demo preparada con perfiles Delivery, Touring y Enduro. |

# 4. ENTREGABLES OFICIALES DEL SPRINT 2

Segun el documento de tesis, el Sprint Review del 16 de junio requiere los siguientes entregables verificables:

| E | Entregable | Criterio de aceptacion | Fecha | Verificacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | M1 — Perfil Inteligente funcionando con Claude API | Onboarding completo, perfil asignado, system prompt dinamico verificado con 3 perfiles | 16 jun | Demo en vivo |
| E2 | M2 — Educacion Vial con Claude API generando lecciones y quizzes reales | 5 categorias funcionando. Leccion generada en < 5 seg. Quiz de 10 preguntas con retroalimentacion. | 16 jun | Demo en vivo |
| E3 | M2 — Sistema de progreso funcionando | POST /progreso guarda en BD. Dashboard actualiza puntos e insignias al 70%. | 16 jun | Swagger + pgAdmin |
| E4 | M3 — Asistente RAG con cita de articulo LOTTTSV | Pipeline ChromaDB + Claude API. Respuesta incluye fuente. Historial de 6 turnos. | 16 jun | Demo en vivo |
| E5 | Metricas RAGAS iniciales documentadas | Faithfulness calculado sobre 20 preguntas de prueba del LOTTTSV. Valor >= 0.70. | 16 jun | Documento PDF |
| E6 | Frontend: 3 paginas nuevas funcionando (/perfil, /educacion, /asistente) | Formulario onboarding, lista de lecciones, quiz interactivo y chat RAG visibles | 16 jun | localhost:3000 |
| E7 | Demo con 3 perfiles distintos: Delivery, Touring y Enduro | El contenido generado es visiblemente diferente para cada perfil | 16 jun | Sprint Review |
| E8 | Repositorio GitHub actualizado con commits del Sprint 2 | Minimo 5 commits organizados. README actualizado. | 16 jun | GitHub |

# 5. CRONOGRAMA DIA A DIA

| Dia | Fecha | Tarea principal | Archivo clave | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05 jun | M1: Mejorar onboarding con 5 preguntas de clasificacion | routers/perfil.py | 8h |
| 2 | 06 jun | M1: System prompt dinamico con Claude API integrado | services/claude_service.py | 8h |
| 3 | 07 jun | M1: Frontend /perfil — formulario de onboarding de 5 pasos | frontend/app/perfil/page.tsx | 8h |
| 4 | 08 jun | M2: Claude API activa — generacion de lecciones JSON | services/claude_service.py | 8h |
| 5 | 09 jun | M2: Generacion de quizzes con opciones y retroalimentacion | services/claude_service.py | 8h |
| 6 | 10 jun | M2: Sistema de progreso + activacion de insignias al 70% | routers/educacion.py | 8h |
| 7 | 11 jun | M2: Frontend /educacion y /educacion/quiz interactivo | frontend/app/educacion/ | 8h |
| 8 | 12 jun | M3: Pipeline RAG con embeddings de alta calidad | routers/asistente.py | 8h |
| 9 | 13 jun | M3: Claude API activa — respuestas con cita LOTTTSV + historial | services/claude_service.py | 8h |
| 10 | 14 jun | M3: Frontend /asistente (chat) + evaluacion RAGAS 20 preguntas | frontend/app/asistente/ + tests/ragas_eval.py | 8h |
| 11 | 15 jun | Integracion M1+M2+M3: pruebas de propagacion del perfil | tests/test_integracion_s2.py | 8h |
| 12 | 16 jun | Documentacion Sprint 2 + commits + preparacion demo Sprint Review | docs/ + GitHub | 8h |
| TOTAL |  |  |  | 96h |

# 6. ARQUITECTURA TECNICA DE LOS MODULOS M1, M2 Y M3

## 6.1 M1 — Perfil Inteligente: Flujo de Datos

El modulo M1 implementa un flujo de onboarding de 5 pasos que clasifica al usuario y genera su perfil personalizado:

- Paso 1: El usuario completa el formulario Next.js con 5 campos: tipo_uso, anos_experiencia, zona, moto_actual, objetivos

- Paso 2: POST /m1/perfil/crear procesa los datos y ejecuta el motor de clasificacion

- Paso 3: El motor asigna uno de los 6 perfiles: Delivery, Urbano, Touring, Aventura, Enduro, Deportivo

- Paso 4: El perfil se guarda en PostgreSQL con UUID unico del usuario

- Paso 5: El system prompt dinamico se construye con los datos del perfil para todas las llamadas posteriores a Claude API

POST /m1/perfil/crear
Input: {tipo_uso, anos_experiencia, zona, moto_actual, objetivos}
Output: {usuario_id, perfil_asignado, nivel, motos_tipicas, equipamiento_sugerido, nivel_riesgo}

## 6.2 M2 — Educacion Vial: Pipeline de Generacion

El modulo M2 usa Claude Haiku (modelo economico, ideal para generacion de contenido estructurado) para generar lecciones y quizzes en tiempo real:

- Leccion: [Perfil del usuario] + [Categoria] → Claude Haiku → JSON {titulo, introduccion, puntos_clave, ejemplo, tip}

- Quiz: [Perfil] + [Categoria] + [N preguntas] → Claude Haiku → JSON [{pregunta, opciones[], correcta, explicacion}]

- Progreso: Respuesta correcta → +20 puntos. Al superar 70% en categoria → desbloquear insignia de esa categoria

- Modelo: claude-haiku-4-5-20251001 (mas economico) — costo estimado: $0.002 por leccion generada

| Categoria | Contenido de leccion | Quiz generado | Insignia al 70% |
| --- | --- | --- | --- |
| Normativa LOTTTSV | Velocidades, senales, licencias, infracciones, SOAT | 10 preguntas sobre reglamento | Experto LOTTTSV (100 pts) |
| Conduccion Segura | Tecnicas de frenado, curvas, adelantamiento | 10 preguntas de conduccion | Conductor Seguro (75 pts) |
| Conduccion en Lluvia | Piso mojado, aquaplaning, tecnicas especificas | 10 preguntas de lluvia | Conductor de Lluvia (75 pts) |
| Equipamiento | Cascos certificados, chaquetas, botas, protecciones | 10 preguntas de equipamiento | Equipado (60 pts) |
| Mantenimiento Preventivo | Revision FINE-C, llantas, cadena, frenos | 10 preguntas de mantenimiento | Mecanico Basico (60 pts) |

## 6.3 M3 — Asistente RAG: Pipeline Completo

El modulo M3 implementa el patron RAG (Retrieval-Augmented Generation) en 4 etapas:

- RECUPERACION: La pregunta del usuario se convierte en embedding. ChromaDB busca los 5 documentos mas similares del corpus (200 preguntas viales + documentos LOTTTSV).

- CONTEXTO: Los 5 documentos recuperados se formatean como contexto estructurado con sus fuentes (articulo del reglamento o numero de pregunta).

- GENERACION: El contexto + el perfil del usuario + la pregunta se envian a Claude Sonnet. El system prompt instruye al modelo a: (a) usar SOLO el contexto, (b) citar la fuente especifica, (c) adaptar el tono al perfil.

- HISTORIAL: Las ultimas 6 interacciones del usuario se mantienen en memoria (dict en RAM). Permite conversacion coherente de multiples turnos.

POST /m3/asistente/consultar
Input: {pregunta, usuario_id, perfil}
Output: {respuesta, fuentes[], documentos_recuperados, tokens_usados}
Modelo: claude-sonnet-4-20250514 — costo estimado: $0.01 por consulta

Evaluacion RAGAS del M3: Se calcularan faithfulness (fidelidad al contexto), context_recall (cobertura del contexto) y answer_relevance (relevancia de la respuesta) sobre un conjunto de 20 preguntas de prueba del LOTTTSV.

# 7. ARCHIVOS A CREAR O MODIFICAR EN EL SPRINT 2

| Accion | Archivo | Modulo | Que se hace |
| --- | --- | --- | --- |
| MODIFICAR | backend/routers/perfil.py | M1 | Ampliar endpoint crear con 5 campos, motor clasificacion mejorado, persistencia completa en BD |
| MODIFICAR | backend/services/claude_service.py | M1-M2-M3 | Activar Claude API real en generar_leccion, generar_quiz, asistente_rag y recomendar_moto |
| MODIFICAR | backend/routers/educacion.py | M2 | Mejorar sistema de progreso, activacion de insignias, endpoints de estadisticas por usuario |
| MODIFICAR | backend/routers/asistente.py | M3 | Mejorar pipeline RAG con embeddings de mayor calidad, persistencia en sesiones_chat |
| CREAR | frontend/app/perfil/page.tsx | M1 | Formulario de onboarding de 5 pasos con validacion y feedback visual del perfil asignado |
| CREAR | frontend/app/educacion/page.tsx | M2 | Lista de 5 categorias con progreso visual. Tarjetas con icono, nombre y porcentaje de avance |
| CREAR | frontend/app/educacion/leccion/page.tsx | M2 | Visualizacion formateada de la leccion generada por Claude API |
| CREAR | frontend/app/educacion/quiz/page.tsx | M2 | Quiz interactivo con opciones seleccionables, temporizador y retroalimentacion inmediata |
| CREAR | frontend/app/asistente/page.tsx | M3 | Chat interactivo con historial, indicador de carga y fuentes RAG visibles |
| CREAR | tests/ragas_eval.py | M3 | Script de evaluacion RAGAS con 20 preguntas de prueba del LOTTTSV |
| CREAR | tests/test_integracion_s2.py | M1-M3 | Suite de 10 tests de integracion verificando propagacion del perfil |

# 8. ESTIMACION DE COSTOS CLAUDE API — SPRINT 2

Se estiman los costos de llamadas a Claude API durante el Sprint 2 para asegurar que el credito inicial de $5 USD es suficiente:

| Modulo | Modelo | Costo/llamada | Llamadas prueba | Llamadas demo | Total estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 Lecciones | claude-haiku-4 | ~$0.002 | 50 pruebas | 15 demos | ~$0.13 |
| M2 Quizzes | claude-haiku-4 | ~$0.003 | 50 pruebas | 15 demos | ~$0.20 |
| M3 Asistente RAG | claude-sonnet-4 | ~$0.015 | 50 pruebas | 30 demos | ~$1.20 |
| M4 Recomendador | claude-haiku-4 | ~$0.004 | 20 pruebas | 10 demos | ~$0.12 |
| RAGAS eval x20 | claude-sonnet-4 | ~$0.015 | 20 eval | — | ~$0.30 |
| TOTAL SPRINT 2 |  |  |  |  | ~$1.95 USD |

Con $5 USD de credito inicial hay suficiente para el Sprint 2 completo (~$2 USD) con margen para el Sprint 3 (~$1.50 USD adicional). Total estimado para los 6 sprints: $8-12 USD segun intensidad de pruebas.

# 9. DEFINITION OF DONE — SPRINT 2

El Sprint 2 se considera COMPLETADO cuando se verifican TODOS los siguientes criterios:

| # | Criterio | Verificacion |
| --- | --- | --- |
| 1 | M1: POST /m1/perfil/crear con los 5 campos asigna el perfil correcto en los 6 casos | Prueba con 6 payloads distintos en Swagger |
| 2 | M1: El system prompt dinamico incluye el perfil del usuario en cada llamada a Claude API | Revisar logs de claude_service.py |
| 3 | M2: POST /m2/educacion/leccion genera contenido DIFERENTE para perfil Delivery vs Touring | Comparar dos llamadas en Swagger |
| 4 | M2: POST /m2/educacion/quiz genera quiz de exactamente 10 preguntas con opciones A-D y explicacion | Verificar JSON en Swagger |
| 5 | M2: POST /m2/educacion/progreso guarda en PostgreSQL y actualiza puntos del usuario | SELECT * FROM historial_evaluaciones en pgAdmin |
| 6 | M3: POST /m3/asistente/consultar devuelve respuesta que incluye la fuente (articulo LOTTTSV) | Verificar campo 'fuentes' en la respuesta JSON |
| 7 | M3: El asistente mantiene coherencia en una conversacion de 3 turnos | Prueba manual con 3 preguntas relacionadas |
| 8 | RAGAS faithfulness calculado sobre 20 preguntas. Valor documentado (objetivo >= 0.70) | Ejecutar tests/ragas_eval.py y documentar |
| 9 | Frontend: /perfil, /educacion y /asistente visibles y funcionales en localhost:3000 | Verificacion visual en navegador |
| 10 | Suite de 10 tests de integracion M1+M2+M3 todos PASS | pytest tests/test_integracion_s2.py |
| 11 | Minimo 5 commits en GitHub con mensajes descriptivos | git log --oneline |
| 12 | Demo preparada con 3 perfiles distintos (Delivery, Touring, Enduro) para Sprint Review | Guion de demo documentado |

# 10. RIESGOS Y PLAN DE MITIGACION

| # | Riesgo | Probabilidad | Plan de mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | No se obtiene la Claude API Key a tiempo para el inicio del Sprint 2 | Alta (sin credito aun) | Construir M1 completo (dia 1-3) en modo mock primero. Activar Claude API cuando llegue la key en los dias 4-10. El codigo esta listo con el switch USE_MOCK en claude_service.py. |
| R2 | RAGAS faithfulness < 0.70 por calidad insuficiente de los embeddings | Media | Si faithfulness < 0.70: (1) aumentar k de recuperacion de 5 a 10 documentos, (2) reducir chunk size de preguntas, (3) agregar mas contexto al prompt de sintesis. |
| R3 | Claude API supera el presupuesto de $5 USD durante pruebas | Baja | Usar claude-haiku-4 para M2 (10x mas economico que Sonnet). Limitar pruebas de desarrollo. Agregar counter de tokens en claude_service.py. |
| R4 | Rate limiting de Claude API durante pruebas intensivas | Media | Implementar retry con exponential backoff en claude_service.py. Agregar cache de respuestas en desarrollo para no repetir llamadas identicas. |
| R5 | Frontend Next.js con errores de hidratacion bloquea el desarrollo | Baja | Los errores de hidratacion del Sprint 1 son warnings de desarrollo, no errores de produccion. Si persisten, migrar los estilos inline a un archivo CSS externo. |

# 11. COMMITS ESPERADOS EN GITHUB

| Dia | Mensaje de commit | Archivos |
| --- | --- | --- |
| 05 jun (Dia 1-3) | Sprint 2 - M1: Onboarding 5 pasos + sistema de prompts dinamico | perfil.py, claude_service.py, frontend/app/perfil/ |
| 08-11 jun (Dia 4-7) | Sprint 2 - M2: Educacion vial con Claude API + sistema de progreso + frontend quiz | educacion.py, claude_service.py, frontend/app/educacion/ |
| 12-14 jun (Dia 8-10) | Sprint 2 - M3: Asistente RAG con ChromaDB + Claude API + frontend chat | asistente.py, claude_service.py, frontend/app/asistente/ |
| 15 jun (Dia 11) | Sprint 2 - Tests: integracion M1+M2+M3 PASS + evaluacion RAGAS inicial | tests/test_integracion_s2.py, tests/ragas_eval.py |
| 16 jun (Dia 12) | Sprint 2 COMPLETADO - Documentacion + 3 demos verificadas | docs/Sprint2_Documentacion.docx, README.md |

# 12. LO QUE SIGUE — VISTA PREVIA SPRINT 3

Al completar el Sprint 2 (16 junio), el Sprint 3 (17-26 junio, 80h) construye los 4 modulos restantes:

- M4 — Recomendador de Motocicletas: Claude API analiza perfil + presupuesto + catalogo y devuelve 3 recomendaciones con justificacion tecnica en lenguaje natural

- M5 — Recomendador de Llantas: compatibilidad perfil-moto-clima. Claude API genera alertas personalizadas de incompatibilidades

- M6 — Historia del Motociclismo Ecuatoriano: narrativas culturales generadas por Claude API sobre 6 temas del motociclismo nacional con linea de tiempo interactiva

- M7 — Gamificacion: integracion con Edutainment, 12 insignias, 5 niveles, ranking comunitario y dashboard analitico con Chart.js

Sprint Review Sprint 3: 26 de junio de 2026 — Demo completa de los 7 modulos al tutor y representante de Edutainment.

Sprint 2 arranca: 5 de junio de 2026

Sprint Review: 16 de junio de 2026 | Tutor: Omar Gustavo Bravo Quezada Ph.D

github.com/AddrisuJS/MotoEduEC-Tesis-2026