UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

SEDE CUENCA — CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

DOCUMENTACION TECNICA — SPRINT 3

MotoEdu EC

Dashboard Analitico + Historia Timeline + M4/M5 Avanzados + 20/20 Tests

| Estudiante: | Sanango Romero Jose Addrisu |
| --- | --- |
| Tutor: | Omar Gustavo Bravo Quezada Ph.D |
| Periodo Sprint 3: | 17 junio al 26 junio 2026 (10 dias, 80 horas) |
| Avance actual: | Dia 2 del Sprint 3 — componentes sin API Key |
| Tests Sprint 3: | 20/20 PASS — M4+M5+M6+M7+Dashboard |
| Commits GitHub: | 9 commits totales |
| Pendiente: | Claude API Key para activar IA real |

Cuenca — Ecuador — 2026

# 1. RESUMEN EJECUTIVO DEL SPRINT 3

El Sprint 3 construye los componentes avanzados de MotoEdu EC que requeria el documento de tesis: el dashboard analitico para Edutainment, la linea de tiempo interactiva de historia motera, el formulario de contribuciones comunitarias, y las paginas mejoradas de motos y llantas con tabla comparativa y alertas de severidad. Todo en modo mock, listo para activar Claude API con una sola variable.

| Parametro | Detalle |
| --- | --- |
| Avance | Dia 2 del Sprint 3 (sin Claude API Key) |
| Componentes nuevos | Dashboard analitico, Historia timeline, M4/M5 frontend avanzado |
| Tests Sprint 3 | 20/20 PASS — M4, M5, M6, M7, Dashboard |
| Tests acumulados | 35/35 PASS (15 Sprint 2 + 20 Sprint 3) |
| Paginas frontend | 9 paginas: + /dashboard nuevo |
| Commits GitHub | 9 commits totales acumulados |
| Estrategia API | Construir todo el codigo primero, activar Claude API al final |

# 2. ENTREGABLES DEL SPRINT 3 — ESTADO

| E | Entregable requerido por la tesis | Resultado obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Dashboard analitico con Chart.js para Edutainment | GET /estadisticas/dashboard con 7 metricas. Pagina /dashboard con KPIs, brechas, perfiles, insignias y niveles. | CUMPLIDO |
| E2 | M6 Historia con linea de tiempo interactiva | Timeline vertical con 6 hitos 1900-2026. Click en hito muestra narrativa + datos verificados. | CUMPLIDO |
| E3 | M6 Formulario de contribuciones comunitarias | POST /m6/historia/contribuir guarda historia. Frontend con formulario y confirmacion. | CUMPLIDO |
| E4 | M4 Motos con tabla comparativa | Tabla con medallas oro/plata/bronce. Panel detalle con links a asistente y llantas. | CUMPLIDO |
| E5 | M5 Llantas con alertas de severidad | 4 niveles: CRITICO/ADVERTENCIA/INFORMACION/OK con colores. Selector visual de tipo moto. | CUMPLIDO |
| E6 | 20/20 tests de integracion Sprint 3 PASS | Suite pytest cubriendo M4 (6 tests), M5 (5), M6 (4), M7 (2), Dashboard (3). | CUMPLIDO |
| E7 | Claude API activada con IA real | PENDIENTE — activar con key en console.anthropic.com | PENDIENTE |
| E8 | RAGAS con Claude API real >= 0.70 | PENDIENTE — ejecutar ragas_eval.py con key activa | PENDIENTE |

# 3. DASHBOARD ANALITICO — EDUTAINMENT INTEGRATION PANEL

El dashboard analitico es uno de los entregables mas importantes del Sprint 3 segun el documento de tesis. Proporciona a Edutainment una vista en tiempo real del estado del sistema y el progreso de los usuarios.

## 3.1 Endpoint GET /estadisticas/dashboard

El endpoint retorna 7 metricas analiticas calculadas en tiempo real desde PostgreSQL:

| Metrica | Valor actual | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| total_usuarios | 11 | Usuarios registrados con onboarding completo |
| total_motos | 48 | Modelos en el catalogo Ecuador 2024-2026 |
| total_preguntas | 200 | Preguntas viales activas en la BD |
| total_llantas | 16 | Modelos de llantas en el catalogo |
| distribucion_perfiles | 5 delivery, 2 touring, 2 enduro, 2 urbano | Segmentacion de usuarios por perfil |
| preguntas_por_categoria | 7 categorias con totales | Normativa LOTTTSV lidera con 42 preguntas |
| brechas_top | 8 unicas sin duplicados | 60% desconoce velocidad maxima urbana |

## 3.2 Pagina /dashboard — Componentes visuales

| Componente | Descripcion |
| --- | --- |
| KPIs (6 tarjetas) | Motocicletas, Preguntas Viales, Usuarios, Evaluaciones, Brechas Criticas, Llantas — con iconos y colores por modulo |
| Mapa de Brechas | 8 barras de progreso con colores por severidad (rojo=ALTO, amarillo=MEDIO). Badges de conteo. |
| Perfiles de Motociclistas | 6 perfiles con punto de color, velocidad tipica y nivel de riesgo |
| Sistema de Insignias | 12 insignias con icono, nombre y puntos en grid responsive |
| Estado del Sistema | 10 indicadores: modulos, Claude API, PostgreSQL, ChromaDB con badges de color |
| Niveles de Competencia | 5 niveles en grid con puntos requeridos y colores distintos |
| Info del Proyecto | 6 campos: proyecto, institucion, estudiante, tutor, sprint, entrega |

# 4. M6 HISTORIA — TIMELINE INTERACTIVA

La pagina /historia fue completamente rediseñada en el Sprint 3 con dos componentes nuevos que requeria el documento de tesis:

## 4.1 Linea de tiempo interactiva

| Hito | Epoca | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1900-1970 | Los inicios: primeras importaciones europeas, Honda llega en 1960s |
| 2 | 1970-2000 | Era japonesa: Honda, Yamaha, Suzuki masifican el mercado |
| 3 | 2000-2015 | Boom del delivery: CB100 se vuelve la moto mas vendida |
| 4 | 2015-2022 | Era digital: Uber Eats, PedidosYa, 50.000+ motociclistas |
| 5 | 2023-2025 | Record historico: 274.729 motos vendidas, 685 fallecidos |
| 6 | 2026+ | Cultura motera: 200+ clubes, FEM, MotoEdu EC |

Cada hito tiene: punto en la linea vertical de color unico, tarjeta con resumen y datos verificados, y panel expandible con narrativa generada por Claude API (mock o real).

## 4.2 Formulario de contribuciones comunitarias

- POST /m6/historia/contribuir — recibe nombre, ciudad, anio e historia

- Almacenamiento en memoria RAM (Sprint 3). En produccion va a PostgreSQL.

- GET /m6/historia/contribuciones/lista — lista todas las historias enviadas

- Estado 'pendiente_revision' — requiere moderacion antes de publicar

- Mensaje de confirmacion y contador de contribuciones totales

# 5. M4 Y M5 — FRONTEND AVANZADO

## 5.1 M4 Motos — Tabla comparativa

La pagina /motos fue mejorada con una tabla comparativa profesional para las 3 recomendaciones:

| Componente nuevo | Descripcion |
| --- | --- |
| Tabla comparativa | Columnas: Posicion (medallas), Motocicleta, Precio, Ventaja, Detalle. Fila ganadora resaltada. |
| Panel de detalle | Click en Ver -> muestra justificacion completa con links a Asistente y Llantas |
| Selector de marcas | Dropdown con las 8 marcas reales del catalogo, cargadas desde la API |
| Informacion del catalogo | Zona, presupuesto y tipos buscados visibles en el resultado |

## 5.2 M5 Llantas — Alertas de severidad

La pagina /llantas fue completamente rediseñada con alertas visuales de 4 niveles de severidad:

| Nivel | Tipo llanta | Mensaje de alerta |
| --- | --- | --- |
| 🔴 CRITICO | Sport | Las llantas sport son para clima SECO. En lluvia reduce velocidad y aumenta distancia de frenado. |
| 🟡 ADVERTENCIA | Off-road/Enduro | No usar en asfalto a alta velocidad — el taco se desgasta rapidamente. |
| 🔵 INFORMACION | Lluvia/Rain | Las llantas de lluvia rinden mejor por debajo de 80 km/h. |
| 🟢 OK | Carretera, Trail | Ideal para uso mixto. Verificar presion cada 2 semanas. |

Adicionalmente: selector visual de tipo de moto con 8 botones, selector de uso y clima con iconos, slider de presupuesto, calculo automatico del costo del par de llantas, y link al asistente RAG desde la llanta seleccionada.

# 6. SUITE DE TESTS SPRINT 3 — 20/20 PASS

Se ejecuto la suite completa de tests de integracion del Sprint 3 el 28 de mayo de 2026. Resultado: 20/20 PASS en 8.17 segundos.

| T | Clase | Descripcion | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | M4 | test_catalogo_retorna_motos — total >= 40 | PASS |
| T02 | M4 | test_catalogo_filtro_tipo — solo Utilitarias en filtro | PASS |
| T03 | M4 | test_catalogo_filtro_marca — solo Honda en filtro | PASS |
| T04 | M4 | test_recomendar_delivery_presupuesto_bajo — 3 motos Utilitaria | PASS |
| T05 | M4 | test_recomendar_touring_presupuesto_alto — tipos Adventure/Touring | PASS |
| T06 | M4 | test_marcas_disponibles — Honda, Yamaha, KTM presentes | PASS |
| T07 | M5 | test_recomendar_utilitaria_lluvia — tipo Lluvia/Rain | PASS |
| T08 | M5 | test_recomendar_deportiva_seco — tipo Sport o Carretera | PASS |
| T09 | M5 | test_recomendar_enduro_offroad — tipo Off-road/Enduro | PASS |
| T10 | M5 | test_alerta_seguridad_presente — alerta len > 20 | PASS |
| T11 | M5 | test_catalogo_llantas — total >= 14 | PASS |
| T12 | M6 | test_listar_temas — exactamente 6 temas | PASS |
| T13 | M6 | test_obtener_narrativa_tema_1 — contenido presente | PASS |
| T14 | M6 | test_contribuir_historia — estado pendiente_revision | PASS |
| T15 | M6 | test_listar_contribuciones — total >= 1 | PASS |
| T16 | M7 | test_insignias_completas — exactamente 12 | PASS |
| T17 | M7 | test_niveles_completos — exactamente 5, Principiante y Experto Vial | PASS |
| T18 | DSH | test_dashboard_retorna_metricas — 48 motos, 200 preguntas | PASS |
| T19 | DSH | test_brechas_sin_duplicados — 8 unicas | PASS |
| T20 | DSH | test_preguntas_por_categoria — 7 categorias con total > 0 | PASS |

Tests acumulados: Sprint 2 (15/15) + Sprint 3 (20/20) = 35/35 PASS totales.

Comando: python -m pytest tests/test_integracion_s3.py -v | 8.17 segundos

# 7. ERRORES Y SOLUCIONES — SPRINT 3

| # | Error | Causa | Solucion |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Brechas duplicadas en el dashboard — 16 en lugar de 8 | El script seed_tesis.py se habia ejecutado dos veces cargando duplicados en la tabla | DELETE FROM brechas_conocimiento WHERE id NOT IN (SELECT MIN(id) ... GROUP BY descripcion) — eliminados 8 duplicados |
| E02 | GET /estadisticas/resumen seguia mostrando 16 brechas | El resumen consulta COUNT(*) sin deduplicar — ya corregido con el DELETE anterior | El resumen ahora muestra 8 brechas correctas |
| E03 | Historia page.tsx anterior usaba tarjetas simples sin timeline | El Sprint 2 creo una version basica de /historia sin la linea de tiempo que requiere la tesis | Reemplazo completo del frontend /historia con timeline vertical interactiva y formulario de contribuciones |

# 8. COMMITS GITHUB — SPRINT 3

| Hash | Mensaje | Archivos | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 07b6c4c | Sprint 3 - Dashboard analitico + Historia timeline + contribuciones | estadisticas.py, historia.py, frontend/app/dashboard/, frontend/app/historia/ | 27 may |
| 099b6e2 | Sprint 3 - 20/20 tests integracion S3 PASS - M4+M5+M6+M7+Dashboard | tests/test_integracion_s3.py | 28 may |

# 9. ESTADO FINAL Y PROXIMOS PASOS

|  | Componente | Estado |
| --- | --- | --- |
| S3 | Dashboard analitico /dashboard con 7 metricas | COMPLETADO |
| S3 | Historia timeline interactiva con 6 hitos | COMPLETADO |
| S3 | Formulario contribuciones POST /m6/historia/contribuir | COMPLETADO |
| S3 | M4 Motos tabla comparativa medallas + panel detalle | COMPLETADO |
| S3 | M5 Llantas alertas severidad 4 niveles + selector visual | COMPLETADO |
| S3 | 20/20 tests integracion PASS | COMPLETADO |
| S3 | 35/35 tests acumulados Sprint 2+3 PASS | COMPLETADO |
| PEND | Claude API Key — activar IA real M2+M3+M4+M6 | Agregar key en .env y reiniciar API |
| PEND | RAGAS con Claude API real >= 0.70 | Ejecutar python tests/ragas_eval.py con key activa |
| S4 | Suite 30 tests E2E completos | Sprint 4 — 27 jun-4 jul |
| S4 | RAGAS formal 50 preguntas >= 0.80 | Sprint 4 — requiere Claude API Key |
| S5 | Piloto 30+ usuarios pretest-postest | Sprint 5 — 5-11 jul |

Estrategia: construir todo el codigo primero (Sprints 1-4), activar Claude API al final para las pruebas oficiales RAGAS y el piloto con usuarios reales. Esto minimiza el costo de la API Key y maximiza la calidad de las pruebas.

Sprint Review Sprint 3: 26 de junio de 2026

Tutor: Omar Gustavo Bravo Quezada Ph.D | github.com/AddrisuJS/MotoEduEC-Tesis-2026

| _______________________________ Sanango Romero Jose Addrisu Estudiante — UPS Cuenca 2026 | _______________________________ Omar Gustavo Bravo Quezada Ph.D Tutor — UPS Cuenca 2026 |
| --- | --- |