UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

SEDE CUENCA — CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

DOCUMENTACION TECNICA — SPRINT 4

MotoEdu EC

Integracion Completa + 30 Tests E2E + Pretest-Postest + Analisis Estadistico

| Estudiante: | Sanango Romero Jose Addrisu |
| --- | --- |
| Tutor: | Omar Gustavo Bravo Quezada Ph.D |
| Periodo Sprint 4: | 27 junio al 4 julio 2026 (8 dias, 64 horas) |
| Tests E2E: | 30/30 PASS — flujos completos de usuario |
| Tests acumulados: | 65/65 PASS (S2:15 + S3:20 + S4:30) |
| Analisis estadistico: | T-test pareado + Cohen's d + IC 95% implementado |
| Commits GitHub: | 10 commits totales |

Cuenca — Ecuador — 2026

# 1. RESUMEN EJECUTIVO DEL SPRINT 4

El Sprint 4 completa la fase de integracion y verificacion del sistema MotoEdu EC. Los 30 tests E2E cubren flujos completos de usuario desde el onboarding hasta la gamificacion, pasando por todos los modulos. El script de pretest-postest implementa el analisis estadistico formal con t-test pareado, Cohen's d e intervalo de confianza del 95%, listo para ejecutar con los 30+ participantes del Sprint 5.

| Parametro | Detalle |
| --- | --- |
| Tests E2E completados | 30/30 PASS en 23.74 segundos |
| Tests acumulados | 65/65 PASS: Sprint 2 (15) + Sprint 3 (20) + Sprint 4 (30) |
| Flujos cubiertos | Onboarding, Educacion, RAG, Recomendaciones, Gamificacion, Integracion completa |
| Analisis estadistico | T-test pareado, Cohen's d, IC 95%, H1 verificada con datos demo |
| Demo estadistica | 5 participantes ficticios: T=6.343, p<0.05, d=2.316 (grande), H1 ACEPTADA |
| Pendiente con API Key | RAGAS formal 50 preguntas (objetivo >= 0.80) |
| Pendiente Sprint 5 | Piloto con 30+ motociclistas reales de Cuenca |

# 2. ENTREGABLES DEL SPRINT 4

| E | Entregable requerido por la tesis | Resultado obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Suite de 30 tests de integracion E2E | 30/30 PASS cubriendo 6 flujos: Onboarding, Educacion, RAG, Recomendaciones, Gamificacion, Integracion | CUMPLIDO |
| E2 | Verificacion de coherencia del perfil en todos los modulos | Tests E04, E07, E08, E16, E17 verifican que el perfil personaliza el contenido en M1, M2, M4 | CUMPLIDO |
| E3 | Pruebas del sistema RAG con historial de conversacion | Test E15 verifica 3 turnos consecutivos con incremento de turno_conversacion | CUMPLIDO |
| E4 | Script de analisis estadistico pretest-postest | pretest_postest.py: t-test pareado, Cohen's d, IC 95%, cuestionario 15 items | CUMPLIDO |
| E5 | Cuestionario de 15 items validado | 15 preguntas sobre LOTTTSV, conduccion segura, lluvia, equipamiento, mantenimiento | CUMPLIDO |
| E6 | Verificacion health check de 15 endpoints | Test E30 verifica que todos los endpoints responden 200 OK | CUMPLIDO |
| E7 | RAGAS formal 50 preguntas >= 0.80 | PENDIENTE — requiere Claude API Key activa | PENDIENTE |
| E8 | Despliegue en entorno Edutainment | PENDIENTE — coordinacion con Edutainment | PENDIENTE |

# 3. SUITE DE 30 TESTS E2E — DETALLE COMPLETO

La suite de 30 tests E2E cubre 6 flujos de usuario completos. Se ejecuto el 28 de mayo de 2026 con resultado 30/30 PASS en 23.74 segundos.

## 3.1 Flujo 1 — Onboarding (E01-E05)

| T | Test | Descripcion | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | test_e01_crear_perfil_delivery | Delivery: perfil_key=delivery, nivel_riesgo=ALTO, system_prompt_preview presente | PASS |
| E02 | test_e02_crear_perfil_touring | Touring: perfil_key=touring, nivel=avanzado | PASS |
| E03 | test_e03_crear_perfil_urbano | Urbano: perfil_key=urbano, nivel=intermedio | PASS |
| E04 | test_e04_perfiles_distintos_equipamiento | Equipamiento Delivery != Equipamiento Touring | PASS |
| E05 | test_e05_usuario_guardado_bd | GET /m1/perfil/{uid} retorna el usuario creado | PASS |

## 3.2 Flujo 2 — Educacion Vial (E06-E11)

| T | Test | Descripcion | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| E06 | test_e06_categorias_disponibles | 5 categorias de educacion disponibles | PASS |
| E07 | test_e07_leccion_delivery | Delivery recibe leccion sobre normativa LOTTTSV | PASS |
| E08 | test_e08_leccion_touring | Touring recibe leccion sobre conduccion segura | PASS |
| E09 | test_e09_quiz_10_preguntas | Quiz genera exactamente 10 preguntas | PASS |
| E10 | test_e10_progreso_correcto_suma_puntos | Respuesta correcta suma 20 puntos | PASS |
| E11 | test_e11_progreso_incorrecto_cero_puntos | Respuesta incorrecta da 0 puntos | PASS |

## 3.3 Flujo 3 — Asistente RAG (E12-E15)

| T | Test | Descripcion | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| E12 | test_e12_estado_rag_operativo | ChromaDB conectado con 200 documentos | PASS |
| E13 | test_e13_consulta_velocidad_recupera_docs | Consulta velocidad recupera >= 3 documentos | PASS |
| E14 | test_e14_consulta_casco_recupera_docs | Consulta casco recupera documentos relevantes | PASS |
| E15 | test_e15_historial_3_turnos | 3 turnos consecutivos con turno_conversacion incremental | PASS |

## 3.4 Flujo 4 — Recomendaciones (E16-E20)

| T | Test | Descripcion | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| E16 | test_e16_motos_delivery_utilitarias | Delivery $2000 recibe 3 motos <= $2000 utilitarias | PASS |
| E17 | test_e17_motos_touring_adventure | Touring $12000 recibe motos Adventure/Touring | PASS |
| E18 | test_e18_llantas_delivery_lluvia | Utilitaria en lluvia recibe tipo Lluvia/Rain | PASS |
| E19 | test_e19_llantas_touring_carretera | Touring en carretera recibe Trail/Adventure | PASS |
| E20 | test_e20_alerta_sport_critico | Deportiva seco tiene alerta de seguridad > 20 chars | PASS |

## 3.5 Flujo 5 — Gamificacion y Dashboard (E21-E25)

| T | Test | Descripcion | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| E21 | test_e21_insignias_12_completas | 12 insignias con puntos totales > 500 | PASS |
| E22 | test_e22_niveles_5_ordenados | 5 niveles con puntos minimos crecientes | PASS |
| E23 | test_e23_dashboard_datos_reales | Dashboard: 48 motos, 200 preguntas, 8 brechas | PASS |
| E24 | test_e24_brechas_ordenadas_por_porcentaje | Brechas ordenadas descendente sin duplicados | PASS |
| E25 | test_e25_otorgar_insignia | POST otorgar-insignia suma puntos al usuario | PASS |

## 3.6 Flujo 6 — Integracion Completa (E26-E30)

| T | Test | Descripcion | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| E26 | test_e26_flujo_delivery_completo | Delivery: perfil->leccion->RAG->moto en secuencia | PASS |
| E27 | test_e27_flujo_touring_completo | Touring: perfil->leccion->moto->llanta en secuencia | PASS |
| E28 | test_e28_historia_y_contribucion | Historia: listar->ver tema->contribuir en secuencia | PASS |
| E29 | test_e29_sistema_estadisticas_completo | Resumen y brechas consistentes con BD real | PASS |
| E30 | test_e30_sistema_health_check | 15 endpoints principales responden 200 OK | PASS |

Resumen: 30/30 PASS en 23.74 segundos. Tests acumulados: 65/65 PASS.

# 4. ANALISIS ESTADISTICO — PRETEST-POSTEST

El script pretest_postest.py implementa el analisis estadistico formal que requiere el documento de tesis para el Sprint 5. Se ejecuto una demo con 5 participantes ficticios para verificar el funcionamiento del algoritmo.

## 4.1 Cuestionario de 15 Items

| ID | Categoria | Pregunta (resumen) | Respuesta | Dificultad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normativa | Velocidad maxima zona urbana en Ecuador | B) 50 km/h | Basico |
| 2 | Normativa | Velocidad maxima en carretera para motos | C) 100 km/h | Basico |
| 3 | Normativa | Obligatorio el uso de casco segun LOTTTSV | C) Si, siempre | Basico |
| 4 | Normativa | Documentos obligatorios del motociclista | C) Licencia, matricula y SOAT | Basico |
| 5 | Normativa | Que significa SOAT | A) Seguro Obligatorio de Accidentes | Basico |
| 6 | Conduccion | Tecnica correcta de frenado normal | C) Ambos frenos gradualmente | Intermedio |
| 7 | Lluvia | Como frenar en piso mojado | B) Suavemente sin bloquear | Intermedio |
| 8 | Lluvia | Que es el aquaplaning | B) Perdida de traccion sobre agua | Intermedio |
| 9 | Equipamiento | Que significa ECE 22.06 en un casco | C) Estandar europeo de seguridad | Intermedio |
| 10 | Primeros Auxilios | Pasos ante un accidente como primer respondiente | B) 911 + no mover + senalizar | Basico |
| 11 | Mantenimiento | Que significa FINE-C | C) Combustible, Instrumentos, Neumaticos... | Avanzado |
| 12 | Normativa | Adelantar por la derecha en Ecuador | C) No, por la izquierda | Basico |
| 13 | Conduccion | Tiempo de seguimiento minimo a 50 km/h | B) 2 segundos | Intermedio |
| 14 | Normativa | El zigzag esta permitido en Ecuador | C) No, PROHIBIDO por LOTTTSV | Basico |
| 15 | Tipos Moto | Moto adecuada para delivery en ciudad | B) Utilitaria 100-150cc | Basico |

## 4.2 Metodologia Estadistica Implementada

El script implementa el analisis estadistico exacto que especifica el documento de tesis:

| Metodo | Formula implementada | Criterio de aceptacion |
| --- | --- | --- |
| T-test pareado | t = media_diff / (sd_diff / sqrt(n)) | p < 0.05 (¦t¦ > 2.0 aproximacion) |
| Cohen's d | d = mejora_abs / sd_pooled | < 0.2 negligible, 0.2-0.5 pequeno, 0.5-0.8 mediano, > 0.8 grande |
| IC 95% | [media_diff - 1.96*SE, media_diff + 1.96*SE] | Intervalo no debe cruzar 0 |
| Hipotesis H1 | Postest > Pretest con p<0.05 y mejora >= 20% | H1 ACEPTADA si las 3 condiciones se cumplen |
| Mejora relativa | (media_post - media_pre) / media_pre * 100 | Objetivo: >= 20% |

## 4.3 Resultado Demo con 5 Participantes Ficticios

| Metrica | Valor obtenido | Interpretacion |
| --- | --- | --- |
| Participantes | 5 | Demo con datos ficticios |
| Media pretest | 13.3% | Conocimiento vial bajo |
| Media postest | 26.7% | Mejora significativa |
| Mejora absoluta | +13.3 puntos porcentuales | Por encima del objetivo >= 20% |
| Mejora relativa | 100% | Duplico el conocimiento |
| T-estadistico | 6.343 | Muy por encima del umbral 2.0 |
| Significancia | p < 0.05 | SIGNIFICATIVO estadisticamente |
| Cohen's d | 2.316 | Efecto GRANDE |
| IC 95% | [9.22, 17.46] | No cruza 0 — mejora real |
| H1 Aceptada | SI | La plataforma mejora el conocimiento vial |

NOTA: Los valores de la demo son ficticios y sirven para verificar el algoritmo. Los valores reales se obtendran con los 30+ motociclistas del Sprint 5 piloto.

# 5. RESUMEN ACUMULADO DE TESTS

| Sprint | Tests | Cobertura | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 | 15 tests | M1 clasificacion, M2 lecciones/quizzes/progreso, M3 RAG/historial, Integracion M1-M3 | 15/15 PASS |
| Sprint 3 | 20 tests | M4 catalogo/recomendacion, M5 llantas/alertas, M6 historia/contribuciones, M7 insignias/niveles, Dashboard | 20/20 PASS |
| Sprint 4 | 30 tests E2E | 6 flujos completos: Onboarding, Educacion, RAG, Recomendaciones, Gamificacion, Integracion | 30/30 PASS |
| TOTAL | 65 tests | Cobertura de los 7 modulos y 15 endpoints principales | 65/65 PASS |

# 6. ERRORES Y SOLUCIONES — SPRINT 4

| # | Error | Causa | Solucion |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | git add && commit falla en PowerShell | PowerShell no acepta && como separador de comandos | Usar git add . en una linea y git commit en la siguiente |
| E02 | pytest no reconocido en PowerShell | El directorio Scripts de Python no esta en el PATH de Windows | Usar python -m pytest en lugar de pytest directamente |
| E03 | pretest_postest.py: datos insuficientes al ejecutar --modo analizar | No hay datos reales cargados — solo funciona con la demo | El modo demo usa datos ficticios para verificar el algoritmo. Los datos reales van en el Sprint 5. |

# 7. COMMITS GITHUB — SPRINT 4

| Hash | Mensaje | Archivos | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| e71e618 | Sprint 4 - 30/30 tests E2E PASS + pretest-postest + analisis estadistico | tests/test_e2e_s4.py, tests/pretest_postest.py, tests/pretest_postest_demo.json | 28 may |

# 8. ESTADO FINAL Y TRANSICION AL SPRINT 5

|  | Componente | Estado |
| --- | --- | --- |
| S4 | 30 tests E2E PASS — flujos completos | COMPLETADO |
| S4 | 65 tests acumulados S2+S3+S4 PASS | COMPLETADO |
| S4 | Cuestionario pretest-postest 15 items | COMPLETADO |
| S4 | Analisis estadistico: t-test, Cohen's d, IC 95% | COMPLETADO |
| S4 | Demo estadistica verificada (5 ficticios) | COMPLETADO |
| PEND | Claude API Key — activar M2+M3+M4+M6 con IA real | Antes del Sprint 5 |
| PEND | RAGAS formal 50 preguntas >= 0.80 | Con Claude API Key activa |
| S5 | Reclutamiento >= 30 motociclistas reales | Sprint 5: 5-11 julio 2026 |
| S5 | Aplicacion pretest a 30+ participantes | Sprint 5: dia 1-2 |
| S5 | 3 dias de intervencion con la plataforma | Sprint 5: dia 3-5 |
| S5 | Aplicacion postest y analisis estadistico real | Sprint 5: dia 6-7 |
| S6 | Documento de tesis final + defensa | Sprint 6: 12-14 julio 2026 |

Sprint Review Sprint 4: 4 de julio de 2026

Tutor: Omar Gustavo Bravo Quezada Ph.D | github.com/AddrisuJS/MotoEduEC-Tesis-2026

| _______________________________ Sanango Romero Jose Addrisu Estudiante — UPS Cuenca 2026 | _______________________________ Omar Gustavo Bravo Quezada Ph.D Tutor — UPS Cuenca 2026 |
| --- | --- |